项目进度表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **系统** | **产品** | **计划** | **本月完成概况** | **进度** |
| 医疗项目 | 7寸病床分机 | 1. 设备初始化流程 2. 设备普通呼叫功能 3. 设备业务技术流程图 | 1. 设备初始化流程（80%） 2. 设备普通呼叫功能（70%） 3. 设备业务技术流程图（100%） | 50% |
| 医疗项目 | 服务器  （云平台） | 1. 开发 http API | 完成 30%。   1. 完成 API 框架 2. 完成 API 基本的访问接口   本月重心在于 VIG-9002 出货以及来自生产和技术支持的 TBS-8000-1T 的反馈。 | 30% |
| iptalk1.0项目 | TB-8000S  （iptalk树莓派服务器） | 1. 支持生产、技术支持 | 1. 分别为生产和技术支持现场演示如何升级系统以使系统支持强制断电 2. 生产反馈升级失败，暂时不知为何，因为拿上来升级就好。 3. 技术支持反馈升级后系统时间不能修改，还在研究。 | 89% |
| 智能网关项目 | VIG-9002  （智能网关服务器） | 1. 维护 VIG-9002 | 1. 根据新的串口询忙与重传机制修改代码并测试（单lora版） 2. 据新的串口询忙与重传机制修改代码并测试（双lora版） 3. 解决网络和mqtt服务器不能配置的问题 | 80% |

各小组月工作汇总模板：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **编号** | **任务** | **来源** | **进度** | **备注** |
|  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |